

CUENTA PÚBLICA 2024

4TO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2024

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Programas y Proyectos de Inversión

(No aplica)

No tenemos proyectos de inversión.

.

**MTRO. FABIAN MONTIEL GOMEZ**

**TESORERO DEL PODER JUDICIAL.**

**MTRA. ANEL BAÑUELOS MENESES**

**MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.**

Indicador Unidad de medida Meta programada Meta real

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZZADOS EN MATERIA DE JUSTICIA ALTERNATIVA PORCENTAJE 0.000 109.846

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE CONTROL CONSTITUCIONAL PORCENTAJE 0.000 108.482

PORCENTAJE DE RES DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MAT. CIVIL, FAM, MERC EN CJ PORCENTAJE 0.000 93.830

PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS PORCENTAJE 0.000 109.846

PORC RES. DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MAT CIVIL-FAMILIAR Y MERCANTIL FORA PORCENTAJE 0.000 103.855

PORCENTAJE DE PROCESOS RESUELTOS EN MATERIA PENAL TRADICIONAL PORCENTAJE 0.000 105.000

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS PENALES REALIZADAS PORCENTAJE 0.000 121.828

PORC. DE RES DE JUICIOS CONCLUIDOS MAT CIVIL, MERC,FAMILIAR CD JUDI PORCENTAJE 0.000 104.908

PORCENTAJE DE QUEJAS Y PROC ADMVOS INICIADOS PORCENTAJE 0.000 113.770

PORC. DE TURNO DE PROM. RECIBIDAS EN LA OF. COMUN DEL DTO JUD DE CUAUH PORCENTAJE 0.000 63.822

PORCENTAJE DE CONVENIOS RELIZADOS EN MATERIA DE JUSTICIA ALTERNATIVA PORCENTAJE 0.000 109.846

PORCENTAJE DE ACUERDOS TOMADOS PORCENTAJE 0.000 1485.327

PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y EVALUACIONES APLICADAS PORCENTAJE 0.000 117.225

PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS PORCENTAJE 0.000 81.119

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CONTESTADAS PORCENTAJE 0.000 118.386

PORCENTAJE DE FOROS Y CURSOS DE CAPACIT IMPARTIDOS EN DH Y IG PORCENTAJE 0.000 77.551

PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL PORCENTAJE 0.000 156.685

PORCENTAJE DE UNIDADES INTERNAS DE P.C. IMPLEMENTEDAS Y EQUIPADAS PORCENTAJE 0.000 101.191

PORCENTAJE DE ACCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAX PORCENTAJE 0.000 113.770

PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO REALIZADAS POR LAS DIV AREAS DEL P.J. PORCENTAJE 0.000 99.900

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE CONTROL CONSTITUCIONAL PORCENTAJE 0.000 108.482

PORC DE RES DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, FAM Y MERC EN CJ PORCENTAJE 0.000 93.830

PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS PORCENTAJE 0.000 109.846

PORC DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR FORANEOS PORCENTAJE 0.000 103.855

PORCENTAJE DE PROCESOS RESUELTOS EN MATERIA PENAL TRADICIONAL PORCENTAJE 0.000 105.000

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS CELEBRADAS PORCENTAJE 0.000 121.828

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DICTADOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL PORCENTAJE 0.000 104.908

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ED PORCENTAJE 0.000 113.770

PORCENTAJE DE ACTAS FORMALIZADAS EN SESIONES DE CONSEJO PORCENTAJE 0.000 118.282

PORCENTAJE DE RENDICION DE CUENTAS PÚBLICAS Y EJERCICIO DEL PRESUPUEST PORCENTAJE 0.000 103.846

PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y DEC PATRIMONIALES REALIZADAS Y RECIBIDAS PORCENTAJE 0.000 117.225

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN TERMINOS DE LA LEGISLACION VI PORCENTAJE 0.000 118.386

PORCENTAJE DE SESIONES PRESIDIDAS, INF RENDIDOS Y SEGUIMIENTO ACUERDOS PORCENTAJE 0.000 117.432

PORCENTAJ DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES PORCENTAJE 0.000 122.959

PORCENTAJE DE CAPACITACION IMPARTIDA PORCENTAJE 0.000 81.119

PORCENTAJE DE ACT. DEL PODER JUDICIAL DIFUNDIDAS Y PUBLICADAS PORCENTAJE 0.000 156.685

PORCENTAJE DE SERV. PUB. CAPACITADOS EN D.H Y PERSPECTIVA DE GENERO PORCENTAJE 0.000 77.551

PORC. DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE EXP DE ARCHI PORCENTAJE 0.000 99.900

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MEDICO DEL PJE PORCENTAJE 0.000 101.106

PORCENTAJE DE ASUNTOS RESUELTOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN JURISDICCI PORCENTAJE 0.000 108.482

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE CONTROL CONSTITUCIONAL PORCENTAJE 0.000 108.482

PORCENTAJE DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILI PORCENTAJE 0.000 93.830

PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS PORCENTAJE 0.000 109.846

PORCENTAJE DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMIL PORCENTAJE 0.000 103.855

PORCENTAJE DE PROCESOS RESUELTOS EN MATERIA PENAL TRADICIONAL. PORCENT PORCENTAJE 0.000 105.000

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS REALIZADAS PORCENTAJE 0.000 121.828

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DICTADOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL PORCENTAJE 0.000 104.908

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EST PORCENTAJE 0.000 113.770

PORCENTAJE DE ACTAS FORMALIZADAS DE SESIONES DE CONSEJO. PORCENTAJE 0.000 118.282

PORCENTAJE DE RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y EJERCICIO DEL PRESUPUEST PORCENTAJE 0.000 103.846

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS Y DECLARACIONES PATRIMONIALES REALIZADAS Y RE PORCENTAJE 0.000 117.225

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VI PORCENTAJE 0.000 118.386

PORCENTAJE DE SESIONES PRESIDIDAS, INFORMES RENDIDOS Y SEGUIMIENTO A L PORCENTAJE 0.000 117.432

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES. PORCENTAJE 0.000 122.959

PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA PORCENTAJE 0.000 81.119

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL DIFUNDIDAS Y PUBLICADAS PORCENTAJE 0.000 156.685

PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN DERECHOS HUMANOS Y PE PORCENTAJE 0.000 77.551

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE EXPEDIE PORCENTAJE 0.000 99.900

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MEDICO EN EL PODER JUDICIAL DE PORCENTAJE 0.000 101.106

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE LA UNIDAD IN PORCENTAJE 0.000 101.191

NUMERO DE JUECES POR CADA CIEN MIL HABITANTES PORCENTAJE 0.000 1.000

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE CONTROL CONSTITUCIONAL PORCENTAJE 0.000 108.482

PORCENTAJE DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL FAMILIAR EN CD JUDIC PORCENTAJE 0.000 93.830

PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS PORCENTAJE 0.000 109.846

PORCENTAJE DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA PORCENTAJE 0.000 103.855

PORCENTAJE DE PROCESOS RESUELTOS EN MATERIA PENAL TRAD Y PORC DE AUDIE PORCENTAJE 0.000 105.000

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS CELEBRADAS PORCENTAJE 0.000 121.828

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DICTADOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL PORCENTAJE 0.000 104.908

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDO PORCENTAJE 0.000 113.770

PORCENTAJE DE ACTAS FORMALIZADAS DE SESIONES DE CONSEJO PORCENTAJE 0.000 118.282

PORCENTAJDE DE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS Y EJ DEL PRESUPUESTO PORCENTAJE 0.000 103.846

PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y DECLARACIONES PATRIMONIALES REALIZADAS Y RE PORCENTAJE 0.000 117.225

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN TERMINOS DE LA LEY VIGENTE PORCENTAJE 0.000 118.386

PORCENTAJDE SESIONES PRESIDIDAS, INF RENDIDOS Y SEG. A LOS AC. DE PRES PORCENTAJE 0.000 117.432

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES PORCENTAJE 0.000 122.959

PORCENTAJE DE CAPACITACION IMPARTIDA PORCENTAJE 0.000 81.119

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEL P.J. DIFUNDIDAS Y PUBLICADAS PORCENTAJE 0.000 156.685

PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN D.H Y PERSP DE GENERO PORCENTAJE 0.000 77.551

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES P/ CONSERVACION DE EXPEDIENTES PORCENTAJE 0.000 99.900

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MEDICO EN EL P.J PORCENTAJE 0.000 101.106

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE U. DE P.C. PORCENTAJE 0.000 101.191

TASA DE JUECES POR CADA CIEN MIL HABITANTES PORCENTAJE 0.000 1.000

CONVENIOS CELEBRADOS EN LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS MECANISMOS ALT PORCENTAJE 0.000 109.846

CONCLUSIÓN DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR, Y MERCANTIL FORÁNEO PORCENTAJE 0.000 103.855

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y PORCENTAJE 0.000 121.828

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PORCENTAJE 0.000 121.828

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DICTADOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL PORCENTAJE 0.000 104.908

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EST PORCENTAJE 0.000 113.770

PORCENTAJE DE ACTAS FORMALIZADAS DE SESIONES DE CONSEJO. PORCENTAJE 0.000 118.282

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS Y DECLARACIONES PATRIMONIALES REALIZADAS Y RE PORCENTAJE 0.000 117.225

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VI PORCENTAJE 0.000 118.386

PORCENTAJE DE SESIONES PRESIDIDAS, INFORMES RENDIDOS Y SEGUIMIENTO A L PORCENTAJE 0.000 117.432

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES. PORCENTAJE 0.000 122.959

PORCENTAJE DE RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y EJERCICIO DEL PRESUPUEST PORCENTAJE 0.000 103.846

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES. REUNIÓN 0.000 81.119

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL DIFUNDIDAS Y PUBLICADAS PORCENTAJE 0.000 156.685

PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN DERECHOS HUMANOS Y PE PORCENTAJE 0.000 117.432

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE EXPEDIE PORCENTAJE 0.000 99.900

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MEDICO EN EL PODER JUDICIAL DE PORCENTAJE 0.000 101.106

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE LA UNIDAD IN PORCENTAJE 0.000 101.191

TASA DE JUECES POR CADA CIEN MIL HABITANTES PORCENTAJE 3.000 1.000

PORCENTAJE DE RENDICION DE CUENTA PUBLICA, EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y PORCENTAJE 0.000 113.770

PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO REALIZADS POR LAS DIVERSAS ÁREAS EN EL PORCENTAJE 0.000 117.432

PORCENTAJE DE RRSOLUCIONES EN MATERIA DE CONTROL CONSTITUCIONAL PORCENTAJE 0.000 108.482

PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE TOCAS DE APELACIÓN Y QUEJA EN MATERIA CIVI PORCENTAJE 0.000 104.424

PORCENTAJE DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, LABORAL PORCENTAJE 0.000 93.830

PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS PORCENTAJE 0.000 109.846

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES DE JUICIOS CONCLUIDOS EN MATERIA CIVIL, FA PORCENTAJE 0.000 103.855

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS CELEBRADAS MÁS PORCENTAJE DE PROCESOS RESUELT PORCENTAJE 0.000 105.000

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DICTADOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL. PORCENTAJE 0.000 104.908

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL CON PORCENTAJE 0.000 113.770

PORCENTAJE DE ACTAS FORMALIZADAS DE SESIONES DEL CONSEJO PORCENTAJE 0.000 118.282

PORCENTAJE DE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS Y EJERCICIO DEL PRESUPUEST PORCENTAJE 0.000 103.846

PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y DECLARACIONES REALIZADAS Y RECIBIDAS PORCENTAJE 0.000 117.225

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CONTESTADAS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VI PORCENTAJE 0.000 118.386

PORCENTAJE DE SESIONES PRESIDIDAS, INFORMES RENDIDOS Y SEGUIMIENTO A L PORCENTAJE 0.000 117.432

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES. PORCENTAJE 0.000 122.959

PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA. PORCENTAJE 0.000 81.119

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEL PODER JUDICIAL DIFUNDIDAS Y PUBLICADAS PORCENTAJE 0.000 156.685

PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN DERECHOS HUMANOS Y PE PORCENTAJE 0.000 77.551

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE EXPEDIE PORCENTAJE 0.000 99.900

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MEDICO EN EL PODER JUDICIAL DE PORCENTAJE 0.000 101.106

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE LA UNIDAD IN PORCENTAJE 0.000 101.191

\_\_

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MTRA. ANEL BAÑUELOS MENESES C.P.C. FABIAN MONTIEL GOMEZ

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TSJ Y DEL CJE TESORERO DEL PODER JUDICIAL DE TLAXCALA

DE TLAXCALA

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/01/2024 SALAS ORALES SANCHEZ PIEDRAS

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/01/2024 SALAS ORALES SANCHEZ PIEDRAS \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LP/01/2024

NOMBRE: SALAS ORALES SANCHEZ PIEDRAS

DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE SALAS ORALES DE SANCHEZ PI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 ENE 2024

FECHA DE LICITACIÓN: 10 FEB 2024

FECHA DE FALLO: 14 FEB 2024

LOCALIDAD: APIZACO, TLAXCALA

UBICACIÓN: APIZACO

FECHA DE INICIO: 16 FEB 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 MAY 2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 EDIFICACION 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

===================================================================================================================

\_\_

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/02/2024 SALAS ORALES GURIDI Y ALCOCER

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/02/2024 SALAS ORALES GURIDI Y ALCOCER \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LP/02/2024

NOMBRE: SALAS ORALES GURIDI Y ALCOCER

DESCRIPCIÓN: AMPLIACION SALAS ORALES GURIDI Y ALCOCER

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 ENE 2024

FECHA DE LICITACIÓN: 10 FEB 2024

FECHA DE FALLO: 14 FEB 2024

LOCALIDAD: TLAXCALA, TLAXCALA

UBICACIÓN: TLAXCALA

FECHA DE INICIO: 20 FEB 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 MAY 2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 519,248.69

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 519,248.69

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 EDIFICACION 100.000 519,248.69 0.00 0.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 519,248.69 0.00

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 519,248.69 0.00 0.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

===================================================================================================================

\_\_

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/03/2024 CASADE JUSTICIA XICOHTENCATL

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/03/2024 CASADE JUSTICIA XICOHTENCATL \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LP/03/2024

NOMBRE: CASADE JUSTICIA XICOHTENCATL

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA XICOHTENCA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 ENE 2024

FECHA DE LICITACIÓN: 10 FEB 2024

FECHA DE FALLO: 14 FEB 2024

LOCALIDAD: SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

UBICACIÓN: SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

FECHA DE INICIO: 18 FEB 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 MAY 2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 EDIFICACION 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

===================================================================================================================

\_\_

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/04/2024 CASA DE JUSTICIA ZARAGOZA

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LP/04/2024 CASA DE JUSTICIA ZARAGOZA \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LP/04/2024

NOMBRE: CASA DE JUSTICIA ZARAGOZA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA ZARAGOZA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 ENE 2024

FECHA DE LICITACIÓN: 10 FEB 2024

FECHA DE FALLO: 14 FEB 2024

LOCALIDAD: ZACATELCO TLAXCALA

UBICACIÓN: ZACATELCO TLAXCALA

FECHA DE INICIO: 21 FEB 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 MAY 2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 8,649,521.34

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 8,649,521.34

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 EDIFICACION 100.000 8,649,521.34 0.00 0.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 8,649,521.34 0.00

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 8,649,521.34 0.00 0.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

===================================================================================================================

\_\_

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/019/2023 CASA DE JUSTICIA OCAMPO

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/019/2023 CASA DE JUSTICIA OCAMPO \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LPN/019/2023

NOMBRE: CASA DE JUSTICIA OCAMPO

DESCRIPCIÓN: ADECUACIONES TERMINACION DE OBRA PUBLICA

DE CASA DE JUSTICIA DE OCAMPO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: PJET/LPN/019/2023

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DIC 2023

FECHA DE LICITACIÓN: 19 DIC 2023

FECHA DE FALLO: 21 DIC 2023

LOCALIDAD: CALPULALPAN

UBICACIÓN: FRACCION SUR TERRENO CAMPO SANTO CALLE 5

FECHA DE INICIO: 28 DIC 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PJET/LPN/019/2023

MONTO ORIGINAL: $7,247,676.31

FECHA DE FIRMA: 28 DIC 2023

FECHA VENCE: 31 OCT 2024

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DOMICILIO: ARGENTINA

No. Exterior: 9 No. Interior: A

Colonia: SECCION TERCERA C. P.: 90850

Municipio: TEOLOCHOLCO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2464617580

R. F. C.: ECO081222EI0

CONTACTO: FLOR VIANEY SALAZAR TEXIS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $637,190.05

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2873988

CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX

FECHA FIANZA: 06 MAY 2024

MONTO FIANZA: $791,819.89

FIANZA ANTICIPO: 2873990

CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX

FECHA FIANZA: 26 DIC 2023

MONTO FIANZA: $1,983,145.88

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2932476

CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX

FECHA FIANZA: 03 JUN 2024

MONTO FIANZA $791,819.89

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 637,190.05

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 637,190.05

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 EXTERIOR 12.350 0.00 0.00 0.000 0.000

02 AZOTEA 0.750 0.00 0.00 0.000 0.000

03 COLOCACION DE MUEBLES 2.370 0.00 0.00 0.000 0.000

04 INSTALACION ELECTRICA 26.660 0.00 0.00 0.000 0.000

05 ACABADOS 23.240 0.00 0.00 0.000 0.000

07 CANCELERIA 9.420 0.00 0.00 0.000 0.000

08 BAÑOS ESTACIONAMIENTO 7.160 0.00 0.00 0.000 0.000

09 EXTRAORDINARIOS 18.050 637,190.05 0.00 0.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 637,190.05 0.00

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 637,190.05 0.00 0.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 100.000 100.000

FINANCIERO: 0.00 0.000 637,190.05 100.000 637,190.05 100.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 7,247,676.34 0.00 7,247,676.34

SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL:.............................................................. 7,247,676.34 0.00 7,247,676.34

===================================================================================================================

\_\_

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/024/2024 ADECUACION Y AMPLIACION 4 SALAS SANCHEZ

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/024/2024 ADECUACION Y AMPLIACION 4 SALAS SANCHEZ \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LPN/024/2024

NOMBRE: ADECUACION Y AMPLIACION 4 SALAS SANCHEZ

DESCRIPCIÓN: PRELIMINARES ESTRUCTURA ALBAÑILERIA SEÑA

JARDINERIA EQUIPOS DE BOMBEO INSTALACION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN: PJET/LPN/024/2024

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 NOV 2024

FECHA DE LICITACIÓN: 04 NOV 2024

FECHA DE FALLO: 06 DIC 2024

LOCALIDAD: SAN LUIS APIZAQUITO

UBICACIÓN: CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO 503-1 COL 1RA

FECHA DE INICIO: 13 DIC 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-1056-SAVA-B89

MONTO ORIGINAL: $12,626,272.95

FECHA DE FIRMA: 20 DIC 2024

FECHA VENCE: 03 ENE 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

DOMICILIO: 15 DE ABRIL

No. Exterior: 22 No. Interior:

Colonia: S/N C. P.: 90490

Municipio: SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2411695600

R. F. C.: SAVA030226CNA

CONTACTO: JOSE ALBERTO SALGUERO VELEZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $12,636,272.95

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA $0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 12,636,272.95

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 12,636,272.95

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.670 211,245.74 211,245.74 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 211,245.74 211,245.74

02 ESTRUCTURA 1.220 153,723.11 153,723.11 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 153,723.11 153,723.11

03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS 33.130 4,186,057.37 4,186,057.37 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 4,186,057.37 4,186,057.37

04 CANCELERIA 8.570 1,082,506.40 1,082,506.40 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 1,082,506.40 1,082,506.40

05 DESDOBLAMIENTOS DE BAÑOS 8.300 1,049,308.58 1,049,308.58 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 1,049,308.58 1,049,308.58

06 HERRERIA 0.840 106,477.71 106,477.71 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 106,477.71 106,477.71

07 CARPINTERIA 4.240 535,478.36 535,478.36 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 535,478.36 535,478.36

08 SEÑALETICA 0.250 31,103.54 31,103.54 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 31,103.54 31,103.54

09 JARDINERIA 0.370 47,050.50 47,050.50 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 47,050.50 47,050.50

10 VOZ Y DATOS 8.990 1,136,477.91 1,136,477.91 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 1,136,477.91 1,136,477.91

11 INSTALACION HIDRAULICA 1.460 184,459.40 184,459.40 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 184,459.40 184,459.40

12 INSTALACION SANITARIA 1.980 250,211.34 250,211.34 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 250,211.34 250,211.34

13 INSTALACION PLUVIAL 1.310 165,349.98 165,349.98 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 165,349.98 165,349.98

14 EQUIPO DE BOMBEO 0.570 72,564.28 72,564.28 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 72,564.28 72,564.28

15 INSTALACION CONTRA INCENDIO 0.270 34,502.11 34,502.11 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 34,502.11 34,502.11

16 INSTALACION ELECTRICA 22.840 2,885,619.41 2,885,619.41 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 2,885,619.41 2,885,619.41

17 INSTALACION SISTEMA DE TIERRAS 0.890 112,608.98 112,608.98 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 112,608.98 112,608.98

18 INSTALACION HVAC MINISPLIT 3.100 391,528.23 391,528.23 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 391,528.23 391,528.23

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 12,636,272.95 12,636,272.95 100.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 12,636,272.95 100.000 0.00 0.000 12,636,272.95 100.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 211,245.74 211,245.74

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 01

TRABAJOS PRELIMINARES

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 153,723.11 364,968.85

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 02

ESTRUCTURA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 4,186,057.37 4,551,026.22

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 03

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 1,082,506.40 5,633,532.62

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 04

CANCELERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 1,049,308.58 6,682,841.20

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 05

DESDOBLAMIENTOS DE BAÑOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 106,477.71 6,789,318.91

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 06

HERRERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 535,478.36 7,324,797.27

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 07

CARPINTERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 31,103.54 7,355,900.81

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 08

SEÑALETICA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 47,050.50 7,402,951.31

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 09

JARDINERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 1,136,477.91 8,539,429.22

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 10

VOZ Y DATOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 184,459.40 8,723,888.62

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 11

INSTALACION HIDRAULICA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 250,211.34 8,974,099.96

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 12

INSTALACION SANITARIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 165,349.98 9,139,449.94

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 13

INSTALACION PLUVIAL

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 72,564.28 9,212,014.22

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 14

EQUIPO DE BOMBEO

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 34,502.11 9,246,516.33

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 15

INSTALACION CONTRA INCENDIO

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 2,885,619.41 12,132,135.74

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 16

INSTALACION ELECTRICA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 112,608.98 12,244,744.72

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 17

INSTALACION SISTEMA DE TIERRAS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

20 DIC 2024 D12HAJ0138 1.2.3.6.2.2 391,528.23 12,636,272.95

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1056 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

CONTRATO PJET/LPN/024/2024 ADECUACION

Y AMPLIACION DE 4 SALAS SANCHEZ PIEDRAS

Requisición: 12HAJ00125

Concepto: 18

INSTALACION HVAC MINISPLIT

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1018

JUZGADO CONT J ORAL Y ESP JUST ADOL SANC

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1056-SAVA-B89

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1056-SAVA-B89

SUMA PERIODO:.............................................................12,636,272.95 0.00 12,636,272.95

SALDO FINAL:..............................................................12,636,272.95 0.00 12,636,272.95

===================================================================================================================

\_\_

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y AMPLIACION DE 3 SALAS ORALE

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y AMPLIACION DE 3 SALAS ORALE \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LPN/025/2024

NOMBRE: ADECUACION Y AMPLIACION DE 3 SALAS ORALE

DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTURA ALABÑIL

CANCELERIA EQUIPOS DE BOMBEO INSTALACION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN: PJET/LPN/025/2024

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 04 NOV 2024

FECHA DE LICITACIÓN: 04 NOV 2024

FECHA DE FALLO: 09 DIC 2024

LOCALIDAD: TLAXCALA

UBICACIÓN: CALLE 8 COL XICOHTENCATL

FECHA DE INICIO: 16 DIC 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 ABR 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-1062-RES-CDBC

MONTO ORIGINAL: $6,438,859.30

FECHA DE FIRMA: 24 DIC 2024

FECHA VENCE: 03 ENE 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: RETZA ESTUDIOS SA DE CV

DOMICILIO: 3 B SUR

No. Exterior: 4514 No. Interior:

Colonia: HUEXOTITLA C. P.: 72534

Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO: 2

R. F. C.: RES171222QVA

CONTACTO: MARIANA ARACELI MARTINEZ TORIJA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $6,438,859.30

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA $0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 6,438,859.30

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 6,438,859.30

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 PRELIMINARES 1.200 77,083.50 77,083.50 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 77,083.50 77,083.50

02 ESTRUCTURA 11.070 712,965.26 712,965.26 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 712,965.26 712,965.26

03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS 16.350 1,053,003.79 1,053,003.79 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 1,053,003.79 1,053,003.79

04 CANCELERIA 4.580 294,970.17 294,970.17 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 294,970.17 294,970.17

05 DESDOBLAMIENTO DE BAÑOS 9.010 580,096.21 580,096.21 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 580,096.21 580,096.21

06 HERRERIA 4.950 318,970.08 318,970.08 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 318,970.08 318,970.08

07 CARPINTERIA 3.600 232,057.01 232,057.01 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 232,057.01 232,057.01

08 SEÑALETICA 0.670 43,188.10 43,188.10 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 43,188.10 43,188.10

09 JARDINERIA 0.200 12,830.18 12,830.18 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 12,830.18 12,830.18

10 VOZ Y DATOS 10.250 659,787.19 659,787.19 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 659,787.19 659,787.19

11 INSTALACION HIDRAULICA 2.950 189,770.54 189,770.54 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 189,770.54 189,770.54

12 INSTALACION SANITARIA 1.320 84,788.68 84,788.68 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 84,788.68 84,788.68

13 INSTALACION PLUVIAL 1.350 87,223.28 87,223.28 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 87,223.28 87,223.28

14 EQUIPOS DE BOMBEO 0.700 44,963.75 44,963.75 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 44,963.75 44,963.75

15 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 0.320 20,525.24 20,525.24 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 20,525.24 20,525.24

16 INSTALACION ELECTRICA 25.010 1,610,177.60 1,610,177.60 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 1,610,177.60 1,610,177.60

17 SISTEMA DE TIERRAS 1.660 106,700.02 106,700.02 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 106,700.02 106,700.02

18 INSTALACION HVAC MINISPLIT 4.810 309,758.70 309,758.70 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 309,758.70 309,758.70

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 6,438,859.30 6,438,859.30 100.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 6,438,859.30 100.000 0.00 0.000 6,438,859.30 100.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 77,083.50 77,083.50

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 01

PRELIMINARES

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 712,965.26 790,048.76

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 02

ESTRUCTURA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 1,053,003.79 1,843,052.55

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 03

ALBAÑILERIA Y ACABADOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 82,413.99 1,925,466.54

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 04

CANCELERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 212,556.18 2,138,022.72

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 04

CANCELERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 580,096.21 2,718,118.93

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 05

DESDOBLAMIENTO DE BAÑOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 318,970.08 3,037,089.01

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 06

HERRERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 232,057.01 3,269,146.02

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 07

CARPINTERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 43,188.10 3,312,334.12

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 08

SEÑALETICA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 12,830.18 3,325,164.30

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 09

JARDINERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 659,787.19 3,984,951.49

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 10

VOZ Y DATOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 189,770.54 4,174,722.03

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 11

INSTALACION HIDRAULICA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 84,788.68 4,259,510.71

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 12

INSTALACION SANITARIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 87,223.28 4,346,733.99

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 13

INSTALACION PLUVIAL

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 44,963.75 4,391,697.74

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 14

EQUIPOS DE BOMBEO

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 20,525.24 4,412,222.98

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 15

INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 1,610,177.60 6,022,400.58

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 16

INSTALACION ELECTRICA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 106,700.02 6,129,100.60

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 17

SISTEMA DE TIERRAS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

24 DIC 2024 D12HAJ0140 1.2.3.6.2.2 309,758.70 6,438,859.30

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1062 RETZA ESTUDIOS SA DE CV

CONTRATO PJET/LPN/025/2024 ADECUACION Y

AMPLIACION DE 3 SALAS ORALES GUIRID Y AL

Requisición: 12HAJ00124

Concepto: 18

INSTALACION HVAC MINISPLIT

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1031

JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL GURIDI

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 06

SOLUCIÓN DE PROCESOS Y POR QUERELLA EN

EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, Y

AUDIENCIAS DE ORALIDAD DE CON

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1062-RES-CDBC

Acreedor: 0006233

RETZA ESTUDIOS SA DE CV

Contrato: REC-1062-RES-CDBC

SUMA PERIODO:............................................................. 6,438,859.30 0.00 6,438,859.30

SALDO FINAL:.............................................................. 6,438,859.30 0.00 6,438,859.30

===================================================================================================================

\_\_

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/030/2024 ADECUACION DE SALA DE ORALIDAD DE JUAREZ

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/030/2024 ADECUACION DE SALA DE ORALIDAD DE JUAREZ \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LPN/030/2024

NOMBRE: ADECUACION DE SALA DE ORALIDAD DE JUAREZ

DESCRIPCIÓN: DEMOLICION Y RELLENO PLAFON SUIMINISTRO

Y COLOCACION DE PISO DUCTERIA INSTALACIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: PJET/LPN/030/2024

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 NOV 2024

FECHA DE LICITACIÓN: 21 NOV 2024

FECHA DE FALLO: 18 DIC 2024

LOCALIDAD: HUAMANTLA

UBICACIÓN: BOULEVARD YANCUITLALPAN Y CARRETERA APIZ

FECHA DE INICIO: 26 DIC 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 FEB 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-1079-CAT-4C5

MONTO ORIGINAL: $1,499,085.10

FECHA DE FIRMA: 26 DIC 2024

FECHA VENCE: 02 ENE 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC SA DE CV

DOMICILIO: 5 DE MAYO ORIENTE

No. Exterior: 805 No. Interior:

Colonia: CENTRO C. P.: 90300

Municipio: APIZACO Entidad Fed.: APIZACO

TELEFONO: 2

R. F. C.: CAT840309GZ7

CONTACTO: CARLOS ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $1,499,085.10

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA $0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 1,499,085.10

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 1,499,085.10

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 ALBAÑILERIA 35.190 527,544.82 527,544.82 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 527,544.82 527,544.82

02 INSTALACION ELECTRICA 34.890 523,039.82 523,039.82 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 523,039.82 523,039.82

03 ACABADOS 23.290 349,145.57 349,145.57 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 349,145.57 349,145.57

04 INSTALACIONES ESPECIALES 6.630 99,354.89 99,354.89 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 99,354.89 99,354.89

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 1,499,085.10 1,499,085.10 100.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 1,499,085.10 100.000 0.00 0.000 1,499,085.10 100.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

26 DIC 2024 D12HAJ0136 1.2.3.6.2.2 527,544.82 527,544.82

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1079 CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC SA DE C

ADECUACION DE SALA DE ORALIDAD DE JUAREZ

Requisición: 12HAJ00122

Concepto: 01

ALBAÑILERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1035

JUZGADO FAMILIAR JUAREZ

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1079-CAT-4C5

Acreedor: 0006229

CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC SA DE CV

Contrato: REC-1079-CAT-4C5

26 DIC 2024 D12HAJ0136 1.2.3.6.2.2 523,039.82 1,050,584.64

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1079 CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC SA DE C

ADECUACION DE SALA DE ORALIDAD DE JUAREZ

Requisición: 12HAJ00122

Concepto: 02

INSTALACION ELECTRICA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1035

JUZGADO FAMILIAR JUAREZ

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1079-CAT-4C5

Acreedor: 0006229

CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC SA DE CV

Contrato: REC-1079-CAT-4C5

26 DIC 2024 D12HAJ0136 1.2.3.6.2.2 349,145.57 1,399,730.21

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1079 CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC SA DE C

ADECUACION DE SALA DE ORALIDAD DE JUAREZ

Requisición: 12HAJ00122

Concepto: 03

ACABADOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1035

JUZGADO FAMILIAR JUAREZ

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1079-CAT-4C5

Acreedor: 0006229

CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC SA DE CV

Contrato: REC-1079-CAT-4C5

26 DIC 2024 D12HAJ0136 1.2.3.6.2.2 99,354.89 1,499,085.10

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1079 CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC SA DE C

ADECUACION DE SALA DE ORALIDAD DE JUAREZ

Requisición: 12HAJ00122

Concepto: 04

INSTALACIONES ESPECIALES

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1035

JUZGADO FAMILIAR JUAREZ

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1079-CAT-4C5

Acreedor: 0006229

CONSTRUCTORA ATLANGATEPEC SA DE CV

Contrato: REC-1079-CAT-4C5

SUMA PERIODO:............................................................. 1,499,085.10 0.00 1,499,085.10

SALDO FINAL:.............................................................. 1,499,085.10 0.00 1,499,085.10

===================================================================================================================

\_\_

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/031/2024 REHABILITACION DE INMUEBLES JDOS Y ARCHI

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/031/2024 REHABILITACION DE INMUEBLES JDOS Y ARCHI \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LPN/031/2024

NOMBRE: REHABILITACION DE INMUEBLES JDOS Y ARCHI

DESCRIPCIÓN: IMPERMEABILIZACION CANCELERIA HERRERIA E

INSTALACION HIDRAULICA JDOS Y ARCHIVO JU

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN: PJET/LPN/031/2024

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 NOV 2024

FECHA DE LICITACIÓN: 21 NOV 2024

FECHA DE FALLO: 18 DIC 2024

LOCALIDAD: HUAMANTLA

UBICACIÓN: BOULEVARD YANCUITLALPAN Y CARRETERA APIZ

FECHA DE INICIO: 23 DIC 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 FEB 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-1101-SAVA-E07

MONTO ORIGINAL: $770,496.62

FECHA DE FIRMA: 30 DIC 2024

FECHA VENCE: 31 DIC 2024

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

DOMICILIO: 15 DE ABRIL

No. Exterior: 22 No. Interior:

Colonia: S/N C. P.: 90490

Municipio: SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2411695600

R. F. C.: SAVA030226CNA

CONTACTO: JOSE ALBERTO SALGUERO VELEZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $770,496.62

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA $0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 770,496.62

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 770,496.62

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 IMPERMEABILIZACION 79.220 610,374.36 610,374.36 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 610,374.36 610,374.36

02 CANCELERIA 16.870 130,004.54 130,004.54 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 130,004.54 130,004.54

03 HERRERIA 3.280 25,236.64 25,236.64 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 25,236.64 25,236.64

04 INSTALACION HIDRAULICA 0.630 4,881.08 4,881.08 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 4,881.08 4,881.08

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 770,496.62 770,496.62 100.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 770,496.62 100.000 0.00 0.000 770,496.62 100.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

30 DIC 2024 D12HAJ0135 1.2.3.6.2.2 610,374.36 610,374.36

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1101 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

REHABILITACION DE INMUEBLES ARCHIVO Y JU

Requisición: 12HAJ00118

Concepto: 01

IMPERMEABILIZACION

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 3051

ARCHIVO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 03

FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE

TLAXCALA APOYADA POR DIVERSAS

Actividad: 06

ACCIONES PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN

DE LOS EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO

DESARROLLADAS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1101-SAVA-E07

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1101-SAVA-E07

30 DIC 2024 D12HAJ0135 1.2.3.6.2.2 130,004.54 740,378.90

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1101 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

REHABILITACION DE INMUEBLES ARCHIVO Y JU

Requisición: 12HAJ00118

Concepto: 02

CANCELERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 3051

ARCHIVO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 03

FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE

TLAXCALA APOYADA POR DIVERSAS

Actividad: 06

ACCIONES PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN

DE LOS EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO

DESARROLLADAS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1101-SAVA-E07

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1101-SAVA-E07

30 DIC 2024 D12HAJ0135 1.2.3.6.2.2 25,236.64 765,615.54

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1101 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

REHABILITACION DE INMUEBLES ARCHIVO Y JU

Requisición: 12HAJ00118

Concepto: 03

HERRERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 3051

ARCHIVO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 03

FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE

TLAXCALA APOYADA POR DIVERSAS

Actividad: 06

ACCIONES PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN

DE LOS EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO

DESARROLLADAS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1101-SAVA-E07

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1101-SAVA-E07

30 DIC 2024 D12HAJ0135 1.2.3.6.2.2 4,881.08 770,496.62

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1101 SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

REHABILITACION DE INMUEBLES ARCHIVO Y JU

Requisición: 12HAJ00118

Concepto: 04

INSTALACION HIDRAULICA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 3051

ARCHIVO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 03

FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE

TLAXCALA APOYADA POR DIVERSAS

Actividad: 06

ACCIONES PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN

DE LOS EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO

DESARROLLADAS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1101-SAVA-E07

Acreedor: 0006228

SALGUERO VELEZ JOSE ALBERTO

Contrato: REC-1101-SAVA-E07

SUMA PERIODO:............................................................. 770,496.62 0.00 770,496.62

SALDO FINAL:.............................................................. 770,496.62 0.00 770,496.62

===================================================================================================================

\_\_

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/032/2024 CREACION DEL CECOFAM DE OCAMPO

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/032/2024 CREACION DEL CECOFAM DE OCAMPO \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LPN/032/2024

NOMBRE: CREACION DEL CECOFAM DE OCAMPO

DESCRIPCIÓN: ALBAÑILERIA ACABADOS BAÑOS ESTRUCTURA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: PJET/LPN/032/2024

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 NOV 2024

FECHA DE LICITACIÓN: 21 NOV 2024

FECHA DE FALLO: 18 DIC 2024

LOCALIDAD: CALPULALPAN

UBICACIÓN: FRACCION SUR TERRENO CAMPO CALLE 5 SUR

FECHA DE INICIO: 23 DIC 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 20 FEB 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-1078-MEP-59BB

MONTO ORIGINAL: $823,305.20

FECHA DE FIRMA: 26 DIC 2024

FECHA VENCE: 02 ENE 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS SA DE CV

DOMICILIO: HIDALGO

No. Exterior: 16 No. Interior:

Colonia: OBREGON C. P.: 90280

Municipio: NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2

R. F. C.: MEP920629MF7

CONTACTO: OLAF CARRILLO AGUILAR

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $823,305.20

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA $0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 823,305.20

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 823,305.20

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 ALBAÑILERIA 28.430 234,105.83 234,105.83 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 234,105.83 234,105.83

02 BAÑOS 30.300 249,475.41 249,475.41 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 249,475.41 249,475.41

03 ACABADOS 2.120 17,482.02 17,482.02 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 17,482.02 17,482.02

04 CANCELERIA 0.360 2,973.47 2,973.47 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 2,973.47 2,973.47

05 MAMPARAS 6.080 50,066.68 50,066.68 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 50,066.68 50,066.68

06 ACCESORIOS DE BAÑO 14.950 123,084.35 123,084.35 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 123,084.35 123,084.35

07 BASES Y CUBIERTA PARA LAVAVOS 0.980 8,073.46 8,073.46 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 8,073.46 8,073.46

08 INSTALACION SANITARIA 7.750 63,770.34 63,770.34 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 63,770.34 63,770.34

09 ESTRUCTURA 9.030 74,273.64 74,273.64 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 74,273.64 74,273.64

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 823,305.20 823,305.20 100.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 823,305.20 100.000 0.00 0.000 823,305.20 100.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

26 DIC 2024 D12HAJ0137 1.2.3.6.2.2 234,105.83 234,105.83

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1078 MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICA

CREACION DE CECOFAM DE OCAMPO

Requisición: 12HAJ00123

Concepto: 01

ALBAÑILERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1038

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE OCAMPO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1078-MEP-59BB

Acreedor: 0006230

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS SA

DE CV

Contrato: REC-1078-MEP-59BB

26 DIC 2024 D12HAJ0137 1.2.3.6.2.2 249,475.41 483,581.24

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1078 MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICA

CREACION DE CECOFAM DE OCAMPO

Requisición: 12HAJ00123

Concepto: 02

BAÑOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1038

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE OCAMPO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1078-MEP-59BB

Acreedor: 0006230

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS SA

DE CV

Contrato: REC-1078-MEP-59BB

26 DIC 2024 D12HAJ0137 1.2.3.6.2.2 17,482.02 501,063.26

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1078 MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICA

CREACION DE CECOFAM DE OCAMPO

Requisición: 12HAJ00123

Concepto: 03

ACABADOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1038

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE OCAMPO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1078-MEP-59BB

Acreedor: 0006230

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS SA

DE CV

Contrato: REC-1078-MEP-59BB

26 DIC 2024 D12HAJ0137 1.2.3.6.2.2 2,973.47 504,036.73

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1078 MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICA

CREACION DE CECOFAM DE OCAMPO

Requisición: 12HAJ00123

Concepto: 04

CANCELERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1038

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE OCAMPO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1078-MEP-59BB

Acreedor: 0006230

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS SA

DE CV

Contrato: REC-1078-MEP-59BB

26 DIC 2024 D12HAJ0137 1.2.3.6.2.2 50,066.68 554,103.41

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1078 MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICA

CREACION DE CECOFAM DE OCAMPO

Requisición: 12HAJ00123

Concepto: 05

MAMPARAS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1038

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE OCAMPO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1078-MEP-59BB

Acreedor: 0006230

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS SA

DE CV

Contrato: REC-1078-MEP-59BB

26 DIC 2024 D12HAJ0137 1.2.3.6.2.2 123,084.35 677,187.76

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1078 MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICA

CREACION DE CECOFAM DE OCAMPO

Requisición: 12HAJ00123

Concepto: 06

ACCESORIOS DE BAÑO

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1038

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE OCAMPO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1078-MEP-59BB

Acreedor: 0006230

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS SA

DE CV

Contrato: REC-1078-MEP-59BB

26 DIC 2024 D12HAJ0137 1.2.3.6.2.2 8,073.46 685,261.22

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1078 MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICA

CREACION DE CECOFAM DE OCAMPO

Requisición: 12HAJ00123

Concepto: 07

BASES Y CUBIERTA PARA LAVAVOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1038

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE OCAMPO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1078-MEP-59BB

Acreedor: 0006230

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS SA

DE CV

Contrato: REC-1078-MEP-59BB

26 DIC 2024 D12HAJ0137 1.2.3.6.2.2 63,770.34 749,031.56

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1078 MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICA

CREACION DE CECOFAM DE OCAMPO

Requisición: 12HAJ00123

Concepto: 08

INSTALACION SANITARIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1038

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE OCAMPO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1078-MEP-59BB

Acreedor: 0006230

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS SA

DE CV

Contrato: REC-1078-MEP-59BB

26 DIC 2024 D12HAJ0137 1.2.3.6.2.2 74,273.64 823,305.20

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1078 MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICA

CREACION DE CECOFAM DE OCAMPO

Requisición: 12HAJ00123

Concepto: 09

ESTRUCTURA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1038

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE OCAMPO

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1078-MEP-59BB

Acreedor: 0006230

MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS SA

DE CV

Contrato: REC-1078-MEP-59BB

SUMA PERIODO:............................................................. 823,305.20 0.00 823,305.20

SALDO FINAL:.............................................................. 823,305.20 0.00 823,305.20

===================================================================================================================

\_\_

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION DE CECOFAM DE MORELOS

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION DE CECOFAM DE MORELOS \_\_

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LPN/037/2024

NOMBRE: CONSTRUCCION DE CECOFAM DE MORELOS

DESCRIPCIÓN: TERRACERIAS PRELIMINARES ALBAÑILERIA INS

HIDRAULICA Y SANITARIA ACABADOS OBRA EXT

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: PJET/LPN/037/2024

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DIC 2024

FECHA DE LICITACIÓN: 10 DIC 2024

FECHA DE FALLO: 26 DIC 2024

LOCALIDAD: TLAXCO

UBICACIÓN: CALLE GUMERSINDO M HERNANDEZ NO 155 6TA

FECHA DE INICIO: 30 DIC 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 ABR 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-1096-VIV-DAD7

MONTO ORIGINAL: $4,700,639.31

FECHA DE FIRMA: 30 DIC 2024

FECHA VENCE: 03 ENE 2025

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VIVYOMEX S DE RL DE CV

DOMICILIO: PERLA

No. Exterior: 117B No. Interior:

Colonia: CENTRO C. P.: 90500

Municipio: HUAMANTLA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2471096168

R. F. C.: CAHA860513I91

CONTACTO: IGNACIO GALAVIZ DIAZ

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $4,700,639.31

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: $0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA $0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

-------- ---------------------------------------- ------------------

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 4,700,639.31

------------------------------------------------- ------------------

TOTAL ASIGNADO................................... 4,700,639.31

------------------------------------------------- ------------------

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

01 PRELIMINARES 9.740 457,721.87 457,721.87 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 457,721.87 457,721.87

02 ALBAÑILERIA 37.570 1,764,857.10 1,764,857.10 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 1,764,857.10 1,764,857.10

03 INSTALACION HIDRAULICA 2.010 94,668.60 94,668.60 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 94,668.60 94,668.60

04 INSTALACION SANITARIA 0.650 30,457.49 30,457.49 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 30,457.49 30,457.49

05 INSTALACION ELECTRICA 3.410 160,377.62 160,377.62 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 160,377.62 160,377.62

06 ACABADOS 14.690 690,752.66 690,752.66 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 690,752.66 690,752.66

07 OBRA EXTERIOR 4.740 223,037.38 223,037.38 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 223,037.38 223,037.38

08 INSTALACION ELECTRICA OE 0.200 9,265.56 9,265.56 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 9,265.56 9,265.56

09 INSTALACION SANITARIA OE 0.500 23,669.93 23,669.93 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 23,669.93 23,669.93

10 INSTALACION HIDRAULICA OE 0.990 46,635.83 46,635.83 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 46,635.83 46,635.83

11 BARDA PERIMETRAL 14.960 703,309.87 703,309.87 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 703,309.87 703,309.87

12 AREA DE JUEGOS 7.990 375,744.20 375,744.20 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 375,744.20 375,744.20

13 AREA DE JARDINERIA 1.650 77,743.20 77,743.20 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 77,743.20 77,743.20

14 LIMPIEZA GENERAL 0.900 42,398.00 42,398.00 100.000 0.000

1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 42,398.00 42,398.00

------- ---------------- ---------------- ------- -------

TOTAL 100.000 4,700,639.31 4,700,639.31 100.000 0.000

======================== ======================== ========================

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

======================== ======================== ========================

FISICO: 0.000 0.000 0.000

FINANCIERO: 4,700,639.31 100.000 0.00 0.000 4,700,639.31 100.000

======================== ======================== ========================

AUXILIAR CONTABLE

CARGOS: ABONOS: SALDO:

===================================================================================================================

SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 457,721.87 457,721.87

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 01

PRELIMINARES

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 1,764,857.10 2,222,578.97

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 02

ALBAÑILERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 94,668.60 2,317,247.57

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 03

INSTALACION HIDRAULICA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 30,457.49 2,347,705.06

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 04

INSTALACION SANITARIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 160,377.62 2,508,082.68

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 05

INSTALACION ELECTRICA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 690,752.66 3,198,835.34

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 06

ACABADOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 223,037.38 3,421,872.72

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 07

OBRA EXTERIOR

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 9,265.56 3,431,138.28

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 08

INSTALACION ELECTRICA OE

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 23,669.93 3,454,808.21

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 09

INSTALACION SANITARIA OE

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 46,635.83 3,501,444.04

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 10

INSTALACION HIDRAULICA OE

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 703,309.87 4,204,753.91

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 11

BARDA PERIMETRAL

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 375,744.20 4,580,498.11

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 12

AREA DE JUEGOS

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 77,743.20 4,658,241.31

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 13

AREA DE JARDINERIA

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

30 DIC 2024 D12HAJ0139 1.2.3.6.2.2 42,398.00 4,700,639.31

CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

HABITACIONAL

RM1096 VIVYOMEX S DE RL DE CV

CONTRATO: PJET/LPN/037/2024 CONSTRUCCION

DE CECOFAM DE MORELOS

Requisición: 12HAJ00126

Concepto: 14

LIMPIEZA GENERAL

Fuente financ.: 1.01

RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

Unidad admin.: 1037

JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO

JUDICIAL DE MORELOS

Programa: 2024

MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUC

Componente: 01

RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

CONTROL CONSTITUCIONAL. PRIMERA,

SEGUNDA INSTANCIA Y JUSTICIA AL

Actividad: 05

CONSLUSION DE JUICIOS EN MATERIA CIVIL,

FAMILIAR, LABORAL Y MERCANTIL FORANEOS

Función: 121

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

C.O.G.: 6.2.2.2

CONSTRUCCIÓN NUEVA

Ficha por pagar: REC-1096-VIV-DAD7

Acreedor: 0006232

VIVYOMEX S DE RL DE CV

Contrato: REC-1096-VIV-DAD7

SUMA PERIODO:............................................................. 4,700,639.31 0.00 4,700,639.31

SALDO FINAL:.............................................................. 4,700,639.31 0.00 4,700,639.31

===================================================================================================================

\_\_

**MTRO. FABIAN MONTIEL GOMEZ**

**TESORERO DEL PODER JUDICIAL.**

**MTRA ANEL BAÑUELOS MENESES**

**MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.**